УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

Федеральной регистрационной службы

В.Д. Метелкин

«_____» _________________2006 г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

год: 2006 – квартал III

| Государственный заказчик: |  |
| --- | --- |
| наименование: | Федеральная регистрационная служба |
| адрес: | г. Москва, ул. Воронцово поле, д.4а |
| ИНН | 7706560536 |
| КПП | 770901001 |

| № лота | Статус размещения заказа | Код способа размещения заказа | Код структурированной номенклатуры | Наименование предмета государственного контракта | Единица измерения | Количество | Ориентировочная начальная цена контракта, тыс. руб. | Плановая дата публикации и размещения извещения о торгах | Плановый срок исполнения контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | И | 1 | А. ТОВАРЫ | Персональный компьютер | шт. | 200 | 8000 | 26.04.2006 | 06.2006 |
| 2 | И | 1 | А. ТОВАРЫ | Принтер лазерный персональный | шт. | 70 | 568.4 | 26.04.2006 | 06.2006 |
| 3 | И | 1 | А. ТОВАРЫ | Многофункциональный принтер средней производительности | шт. | 50 | 826 | 26.04.2006 | 06.2006 |
| 4 | И | 1 | А. ТОВАРЫ | Сервер организации доступа в сеть интернет - класса HP ProLiant DL 380 | шт. | 1 | 130 | 26.04.2006 | 06.2006 |
| 5 | И | 1 | А. ТОВАРЫ | Сервер домен – контроллера ЛВС интернет – класса HP ProLiant DL 380 | шт. | 1 | 130 | 26.04.2006 | 06.2006 |
| 6 | И | 1 | А. ТОВАРЫ | Сервер домен – контроллера ЛВС (2( Xeon 3,4GHz , 2048Mb RAM, 2( 36+5( 73Gb HDD, RAID, DVD, FDD, Netcard, класса HP ProLiant DL 380 | шт. | 1 | 170 | 26.04.2006 | 06.2006 |
| 7 | И | 1 | А. ТОВАРЫ | Сервер управления базами данных (2( Xeon 3,4GHz, 2048Mb RAM, 2( 36+5( 73Gb HDD, RAID, DVD, FDD, Netcard, класса HP ProLiant DL 380 | шт. | 1 | 170 | 26.04.2006 | 06.2006 |
| 8 | И | 1 | А. ТОВАРЫ | Сервер приложений класса HP ProLiant DL 380 | шт. | 1 | 130 | 26.04.2006 | 06.2006 |
| 9 | ОТМ | 1 | А. ТОВАРЫ | Книжный сканер | шт. | 1 | 750 | 14.06.2006 | 07.2006 |
| 10 | З | 5 | А. ТОВАРЫ | Сервер базы данных для бухгалтерии 2( Xeon 2,8/2.0/2( 147/DVD-RW/2( 500 | шт. | 1 | 130 | 19.05.2006 | 26.05.2006 |
| 11 | 3 | 5 | А. ТОВАРЫ | Программный продукт «Клиентская часть автоматизированной информационной системы учета персонала» для Управления государственной службы и кадров центрального аппарата Федеральной регистрационной службы | шт. | 4 | 240 | 29.05.2006 | 19.06.2006 |
| 12 | И | 1 | В. РАБОТА | Выбор арендодателя нежилых помещений с предоставлением коммунальных услуг для нужд центрального аппарата Федеральной регистрационной службы | кв.м. | 1500 | 20000 | 10.05.2006 | 18.07.2006 |
| 13 | З | 5 | А. ТОВАРЫ | Антивирусное программное обеспечение | шт. | 325 | 240 | 21.06.2006 | 14.07.2006 |
| 14 | П | 5 | А. ТОВАРЫ | Программный продукт «Серверная часть автоматизированной информационной системы учета персонала» для Управления государственной службы и кадров центрального аппарата Федеральной регистрационной службы | шт. | 1 | 110 | 12.07.2006 | 17.08.2006 |
| 15 | П | 5 | В. РАБОТА | Выполнение работ по формированию условий проведения административной реформы, обеспечивающих участие Федеральной регистрационной службы в конкурсном отборе федеральных органов исполнительной власти | - | - | 220 | 30.06.2006 | 10.07.2006 |
| 16 | П | 5 | В. РАБОТА | Выполнение работ по подготовке проектов административных регламентов, планируемых к внедрению в 2006-2008 гг. в Федеральной регистрационной службе | шт. | 8 | 220 | 5.07.2006 | 14.07.2006 |
| 17 | П | 5 | В. РАБОТА | Выполнение работ по разработке описаний проектов, планируемых к реализации в ходе административной реформы по направлениям | шт. | 5 | 225 | 12.07.2006 | 20.07.2006 |
| 18 | П | 5 | В. РАБОТА | Выполнение работ по подготовке заявки Федеральной регистрационной службы в Минэкономразвития России на конкурс, объявленный в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 9.06.06 г. № 152 | шт. | 1 | 220 | 19.07.2006 | 28.07.2006 |
| 19 | П | 1 | В. РАБОТА | Выполнение работ и предоставление услуг на разработку и внедрение 1-ой очереди внутреннего интернет-портала Росрегистрации с развернутыми на нем элементами подсистемы организационного обеспечения планирования и контроля проведения комплексных и тематических проверок, системы сбора и обработки статистической информации органов Росрегистрации | - | - | 2940 | 26.07.2006 | 12.2006 |
| 20 | П | 1 | В. РАБОТА | Выполнение технологических работ и предоставление услуг по аудиту информационной системы Главного управления Росрегистрации по Москве в части государственной регистрации прав, в т.ч, в целях определения необходимых условий обеспечения бесперебойности работы, устойчивого развития и возможности интеграции автоматизированной системы в единое информационное пространство Росрегистрации | - | - | 1500 | 7.08.2006 | 31.08.2006 |
| 21 | П | 1 | В. РАБОТА | Аудит информационной системы Главного управления Росрегистрации по Москве в части государственной регистрации прав, в том числе, в целях определения необходимых условий обеспечения бесперебойности работы, устойчивого развития и возможности интеграции автоматизированной системы в единое информационное пространство Росрегистрации | - | - | 1500 | 2.08.2006 | 10.2006 |
| 22 | П | 1 | В. РАБОТА | Доработка, внедрение и сопровождение (ТО и ЦА Росрегистрации) программного обеспечения ведения реестров адвокатов субъектов Российской Федерации | - | - | 3000 | 16.08.2006 | 12.2006 |
| 23 | П | 1 | В. РАБОТА | Разработка и внедрение (ЦА Росрегистрации) программного обеспечения ведения реестра адвокатов иностранных государств, осуществляющих адвокатскую деятельность на территории Российской Федерации | - | - | 700 | 23.08.2006 | 10.2006 |
| 24 | П | 1 | В. РАБОТА | Лот № 1 Доработка и внедрение в центральном аппарате Росрегистрации программного обеспечения ведения Единого государственного реестра саморегулируемых организаций и реестра арбитражных управляющих Лот № 2 Разработка прикладного программного обеспечения сбора информации от саморегулируемых организаций арбитражных управляющих | - | - | 1750 | 6.09.2006 | 10.2006 |
|  |  |  |  |  | - | - | 250 | 6.09.2006 | 10.2006 |
| 25 | П | 1 | В. РАБОТА | Проведение анализа автоматизированных информационных систем, применяемых органами ЗАГС и сбор информации | - | - | 385 | 4.10.2006 | 12.2006 |
| 26 | О | 5 | В. РАБОТА | Производство/ремонт системы электрообеспечения в арендуемых нежилых помещениях по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.101, стр.1 | - | - | 240 | 20.07.2006 | 15.08.2006 |
| 27 | О | 5 | В. РАБОТА | Производство отделочных работ в арендуемых нежилых помещениях | кв.м. | 469,9 | 244 | 20.07.2006 | 15.08.2006 |
| 28 | О | 5 | В. РАБОТА | Замена старого покрытия полов в арендуемых нежилых помещениях из рулонного линолеума на тепло-звукоизолирующей основе | кв.м. | 508 | 250 | 20.07.2006 | 15.08.2006 |
| 29 | О | 5 | В. РАБОТА | Производство настенного покрытия стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками | кв.м. | 624 | 250 | 01.08.2006 | 28.08.2006 |
| 30 | О | 5 | В. РАБОТА | Проведение работ по установке и монтажу электроприборов, арматуры, оконечных устройств в арендуемых нежилых помещениях и обеспечение их пожаробезопасности | - | - | 245 | 01.08.2006 | 28.08.2006 |
| 31 | О | 5 | В. РАБОТА | Текущий ремонт покрытий из ковролина | кв.м. |  | 248 | 01.08.2006 | 28.08.2006 |
| 32 | О | 5 | В. РАБОТА | Производство текущего ремонта санитарных узлов с заменой стоек, приборов, запорной и другой арматуры | - | - | 225 | 20.07.2006 | 15.07.2006 |
| 33 | О | 5 | В. РАБОТА | Ремонт и окраска подвесных потолков из плит Армстронг, масляная окраска окон с расчисткой старой краски | кв.м. | 250 729 | 248 | 01.08.2006 | 28.08.2006 |
| 34 | О | 5 | В. РАБОТА | Монтаж СКС (телефонная сеть) в арендуемых нежилых помещениях | порталы | 100 | 250 | 24.07.2006 | 25.08.2006 |
| 35 | О | 5 | В. РАБОТА | Организация каналов связи с основного здания (ул. Воронцово поле, д.4а) в арендуемые нежилые помещения (проспект Мира, д.101, стр.1) | - | - | 100 | 24.07.2006 | 25.08.2006 |
| 36 | О | 5 | В. РАБОТА | Монтаж ЛВС в арендуемых нежилых помещениях |  | 100 | 250 | 24.07.2006 | 25.08.2006 |
| 37 | О | 5 | А. ТОВАРЫ | Закупка серверов для информационных баз для установки в серверной в арендуемых помещениях | шт. | 2 | 250 | 24.07.2006 | 25.08.2006 |
| 38 | О | 5 | А. ТОВАРЫ | Закупка оборудования для серверной в арендуемых нежилых помещениях | шт. | 2 | 250 | 24.07.2006 | 25.08.2006 |
| 39 | О | 5 | А. ТОВАРЫ | Закупка кондиционеров для установки в арендуемых нежилых помещениях | шт. | 5 | 200 | 24.07.2006 | 25.08.2006 |
| 40 | О | 1 | А. ТОВАРЫ | Закупка мебели для установки в арендуемых нежилых помещениях |  |  | 1800 | 20.07.2006 | 25.08.2006 |

Начальник Управления делами и делопроизводства В.В. Яковлев